Equipe: Ada, Ana, Carlos, Daniel, Filipe, Gabriel, Pedro Oliveira

Scrum Master: Pedro Oliveira

Dono do produto: Gabriel

PROJETO

* Cadastro dos professores (front)
* Cadastro dos professores (back)
* Cadastro dos alunos (front)
* Cadastro dos alunos (back)
* Documentação (MER/ML)
* Banco de dados (professor, aluno, cursos, perguntas, comentários, respostas)
* Repositório Github
* Relatório/gráficos
* Login admin (front)
* Login admin (back)
* Tela de perguntas (front e back)
* Tela de perguntas (front)
* Tela Cadastrar perguntas (front)
* Tela exibir perguntas (front)

Sprint 1

De 22/08 a 26/08

* ~~Repositório Github (Pedro)~~
* ~~Documentação (MER/ML) (Ada e Ana)~~
* ~~BD (Ada e Ana)~~
* ~~Login admin (front) (Gabriel e Pedro)~~
* ~~Login admin (back) (Filipe e Daniel)~~
* ~~Cadastro dos professores (front)~~
* ~~Cadastro dos alunos (front)~~

Sprint 2

De 29/08 a 02/09

* ~~Cadastro dos alunos (back)~~
* ~~Relatório/gráficos~~
* ~~Tela de perguntas (back) (Filipe e Daniel)~~

Sprint 3

* ~~Back tela de perguntas~~
* ~~Cadastro dos professores~~
* ~~Integrar o front do gráfico no back~~
* ~~Arrumar a tela de home~~

Sprint 4

* Tela de formulário (front - Pedro)
* Tela Cadastrar perguntas (front - Daniel)
* Tela exibir perguntas (front - Gabriel)
* Melhorar o gráfico (front – Pedro)
* Perguntas dinâmicas (back – Filipe)
* Verificação login – tempo de sessão (back)
* Desbloquear navbar se a pessoa fizer o login (front e back)
* Arrumar o script (Filipe)
* Ana upar arquivo na branch Document (Ana)