Equipe: Ada, Ana, Carlos, Daniel, Filipe, Gabriel, Pedro Oliveira

Scrum Master: Pedro Oliveira

Dono do produto: Gabriel

PROJETO

* Cadastro dos professores (front)
* Cadastro dos professores (back)
* Cadastro dos alunos (front)
* Cadastro dos alunos (back)
* Documentação (MER/ML)
* Banco de dados (professor, aluno, cursos, perguntas, comentários, respostas)
* Repositório Github
* Relatório/gráficos
* Login admin (front)
* Login admin (back)
* Tela de perguntas (front e back)

Sprint 1

De 22/08 a 26/08

* ~~Repositório Github (Pedro)~~
* Documentação (MER/ML) (Ada e Ana)
* BD (Ada e Ana)
* Login admin (front) (Gabriel e Pedro)
* ~~Login admin (back) (Filipe e Daniel)~~
* Tela de perguntas (front) Gabriel e Pedro)
* Cadastro dos professores (front)
* Cadastro dos alunos (front)

Sprint 2

De 29/08 a 02/09

* Cadastro dos professores (back)
* Cadastro dos alunos (back)
* Relatório/gráficos
* Tela de perguntas (back) (Filipe e Daniel)